| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: FBI-01, FBI-02,FBI-03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: FBI-04: Còn thiếu chức năng đã thống nhất FBI-05: chưa review chéo |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Mở ứng dụng -> Nhập số điện thoại -> kiểm tra số điện thoại -> gửi cảnh báo -> hủy hoặc tiếp tục Người demo: developer |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: Anh/chị có thấy thao tác kiểm tra sđt dễ không ? Có cần bớt thông tin nào không cần thiết không ? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Nên để tầm 10ph từ 20 – 30’ vì đây chỉ là báo cáo dev làm những vì trong công việc |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Thời gian ít quá để các stakeholders mà đến lúc nói xong thì scrum master không có thời để nói chốt lại cho sprint sau nên để 30-35’ |

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner Ngọc Hương ghi thành một PBI mới vào Product Backlog, đánh giá giá trị và xếp thứ tự ưu tiên ở Sprint Planning sau; không đưa vào Sprint hiện tại và chưa hứa làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút “Kiểm tra” bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Đây là lỗi giao diện ảnh hưởng người dùng thật. Developers (Gia Bình hoặc Mai Lan) ghi thành lỗi trong Product Backlog, Product Owner xếp ưu tiên cao để sửa sớm ở Sprint sau, sửa xong cần kiểm thử lại trên điện thoại. |